| ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ В КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 30:06:150101 |
| --- |
| В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов): |
| субъект Российской Федерации | Астраханская область | , |
| муниципальное образование | Муниципальное образование «Красноярский район» | , |
| населенный пункт |  | , |
| № кадастрового квартала: |
|  | 30:06:150101 - Астраханская область, Красноярский район, МО «Красноярский сельсовет», с. Черемуха |  |
|  | (Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой |  |
|  | будут выполняться комплексные кадастровые работы) |  |
| в целях исполнения муниципального контракта |
| от | “ | 23 | ” | марта |  | 2022 | г. № | 0325300027722000013 |  |
| в период с | “ | 23 |  | марта |  | 2022 | г. по “ | 31 | ” | декабря |  | 2022 | г. |
| будут выполняться комплексные кадастровые работы. |
| Заказчиком комплексных кадастровых работ является: |
|  | Администрация муниципального образования «Красноярский район» |  |
| Адрес | 416150, Астраханская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Советская, 1 |  |
| Адрес электронной почты: | invest@krasniyar.ru | Номер контактного телефона: | (85146)92-6-97 (85146)92-4-92 |  |
| Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер (кадастровые инженеры): |
| Фамилия, имя, отчество | Лосев Сергей Васильевич |  |
| Адрес | 454092 г. Челябинск, ул. Курчатова, д. 19, офис 230 |  |
| Адрес электронной почты | sgeogk74@mail.ru | Номер контактного телефона | 8 (351) 277-80-80 |  |
| Квалификационный аттестат: |
| Идентификационный номер | Лосев С.В. – 74-10-7 | дата выдачи | 28.10.2010 |  |
| Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом |
| которой является кадастровый инженер |  |  |
| Лосев С.В. – Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение кадастровых инженеров» (СРО «БОКИ») Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры: |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «Региональный кадастровый центр» |  |
| График выполнения комплексных кадастровых работ |
| № Даты и сроки Работы Подготовительный этап 1.1 не позднее 05.04.2022 (в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения контракта) Направление извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ (Заказчик, Исполнитель); Получение и сбор документов, содержащих необходимые для выполнения комплексных кадастровых работ исходные данные. 1.2 не позднее 19.04.2022 (в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения контракта) Обследование территории комплексных кадастровых работ; Заказчик осуществляет формирование согласительной комиссии 1.3 не позднее 13.05.2022 (в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня опубликования извещения) Сбор информации от правообладателей объектов недвижимости адресов и (или) адресов электронной почты, документов на ранее учтенные объекты недвижимости. Подача заявления об адресах правообладателей и заявлений о внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости в орган регистрации прав. 2. 1 -ю очередь Определение координат характерных точек границ (контуров) объектов недвижимости; Выполнение мероприятий, связанных с информированием правообладателей объектов недвижимости, заинтересованных лиц о проведении в соответствующих кадастровых кварталах комплексных кадастровых работ; Подготовка проектов карт-планов территории; Проверка карт-планов территории на соответствие сведениям ЕГРН с использованием сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера». 3. 2-ю очередь 3.1 Направление проектов карт-планов территории в согласительную комиссию; Направление извещения о проведении заседания согласительной комиссии (Заказчик). Проведение заседания согласительной комиссии (Заказчик) 3.2 в течение 35 (тридцати пяти) календарных дней с первого заседания согласительной комиссии Прием и рассмотрение возражений относительно местоположения границ земельных участков, а также согласия правообладателя земельного участка, предусмотренного частью 5 статьи 42.8 Федерального закона № 221-ФЗ (Заказчик). 3.3. в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения срока предоставления возражений Оформление карты-плана территории в окончательной редакции. Согласительная комиссия направляет заказчику комплексных кадастровых работ для утверждения оформленный исполнителем комплексных кадастровых работ проект карты-плана территории в окончательной редакции и необходимые для его утверждения материалы заседания согласительной комиссии 3.4 в течение 5 (пяти) рабочих дней Заказчик комплексных кадастровых работ по результатам рассмотрения представленного Исполнителем комплексных кадастровых работ проекта карты-плана территории утверждает карту-план территории 3.5. в течение 3 (трех) рабочих дней со дня ее утверждения карты-плана территории Заказчик комплексных кадастровых работ направляет карту-план территории в орган регистрации прав 4 3-ю очередь в течение 20 (двадцати) рабочих дней, но не позже 15.11.2022 1. Обеспечение Исполнителем устранение причин приостановления осуществления государственного кадастрового учета при внесении сведений об объектах недвижимости в ЕГРН. 2. Получение Заказчиком сведений об объектах недвижимости в ЕГРН, подтверждающих результат выполнения комплексных кадастровых работ. 5 Приемка работ В соответствии с условиями контракта Исполнитель после оказания услуг, предусмотренных настоящим Контрактом, в полном объеме формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Исполнителя, и размещает в единой информационной системе документ о приемке. К документу о приемке, предусмотренному настоящим пунктом муниципального контракта, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.). 2. Подписание усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещение в единой информационной системе документа о приемке Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности” вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности” обратиться с соответствующим заявлением в орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных органа кадастрового учета размещена на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. |
| В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности” заинтересованные лица вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности” порядке копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости. |
| Указанные сведения и документы можно представить по адресу: 454092 г. Челябинск, ул. Курчатова, д. 19, офис 230, телефон: 8 (351) 277- 80- 80, е-Mail: sgeogk74@mail.ru |
|  |  | . |
| Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности” вправе самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости. |